POC PLAN  v7

TERRA

2주 내부 검증용 POC

"산책 → 발견 → 안치" 한 사이클이 진짜 재미있는가?

POC 스코프

기간: 10 영업일 (2주)

수록 종: 6종 (식물 4 + 곤충 2)

미니게임: 2종 (식물 펼치기 + 곤충 채집망)

타겟 플레이 시간: 5~10분 / 세션

# 1. POC의 목적과 잘라내기

## 1-1. 단 하나의 검증 질문

"산책하다가 종을 발견해서 행성에 안치하는 한 사이클이 진짜 재미있는가?"

이 질문 하나에 답하는 것이 POC의 전부예요. 이게 "재미있다"고 검증되면 나머지 모든 시스템(환경 자원·시그니처·도감 4단·어드밴티지 등)은 "이 재미를 풍성하게 하는 장식"으로 정당화됩니다. 반대로 이 코어가 재미없다면 어떤 시스템을 추가해도 살릴 수 없어요.

## 1-2. 2주 = 1주 대비 무엇이 추가되는가

처음 검토했던 1주 안 대비 2주 안에서 추가로 들어가는 것은 "코어를 더 견고하게 만드는" 요소만:

| 요소 | 1주 안 | 2주 안 추가 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수록 종 | 식물 5종 | + 곤충 2종 = 총 7→6종 정리 | 분류군 차이 검증 |
| 미니게임 | 1종 | + 곤충 채집망 = 2종 | 분류군별 차별 검증 |
| 행성 시각화 | 단순 변화 | 안치 종이 행성 위에 표시 + 5종 모임 시 행성 색 변화 | 성취감 검증 정밀화 |
| 테스트 기간 | 없음 | Day 8~10 팀 내부 테스트 3일 | 수집 데이터 신뢰성 ↑ |
| 회고·재미 측정 | 최종일 1회 | Day 8~10 매일 + 최종 회고 | 검증 질의 시점 분리 |

## 1-3. "있으면 좋은 것"은 여전히 다 뺀다

| 시스템 | POC 포함? | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 산책 + GPS 발견 | ✓ 포함 | 코어 루프의 시작 |
| 미니게임 (식물·곤충 2종) | ✓ 포함 | 발견의 실체 |
| 도감 1페이지 (1단만) | ✓ 포함 | 수집의 보상 |
| 행성에 종 안치 | ✓ 포함 | 코어 루프의 끝 |
| 행성 변화 시각화 | ✓ 포함 | 성취감 핵심 |
| 환경 자원 5종 | ✗ 제외 | 코어 검증 후 추가 |
| 시그니처 미니게임 | ✗ 제외 | 기본 미니게임 검증 후 |
| 도감 4단 해금 | ✗ 제외 | 1단으로도 검증 가능 |
| 어드밴티지·희귀도 | ✗ 제외 | 6종에서 무의미 |
| 온보딩 컷신 | ✗ 제외 | 구두 설명으로 대체 |
| 동물 AI 상태머신 | ✗ 제외 | 정적 스프라이트로 충분 |
| 공생 애니메이션 | ✗ 제외 | 장식 요소 |
| AR 모드 | ✗ 제외 | 옵션 기능 |
| 사운드·음악 | ✗ 제외 | 효과음 2~3개만 |
| 소셜·친구 | ✗ 제외 | 내부 검증 무관 |

## 1-4. POC 원칙

- "있으면 좋은 것"은 다 빼기 — POC는 핵심만

- 미완성을 두려워하지 않기 — 거친 결과물이라도 재미가 검증되면 OK

- 아트는 placeholder로 시작 — 외주 일러스트 없이 무료 에셋 + 간단 일러스트

- 실외 테스트 — 실제 GPS로 동네 한 바퀴 돌면서 검증

- 측정 가능한 결과 — "한 번 더 하고 싶다"가 발생하는지

# 2. POC 콘텐츠 명세

## 2-1. 수록 종 — 6종

선정 기준: 어디서나 흔히 만남 + 일러스트 단순 + 미니게임 적용 용이.

| # | 종 | 분류 | 미니게임 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 민들레 | 식물 | 펼치기 | 어디서나 만남, 인지도 100% |
| 2 | 강아지풀 | 식물 | 펼치기 | 도시 인도에도 있음 |
| 3 | 토끼풀 | 식물 | 펼치기 | 공원·잔디밭, 4잎 보너스 가능 |
| 4 | 벚꽃 / 단풍잎 | 식물 | 펼치기 | 계절 종 — 테스트 시기에 맞게 |
| 5 | 무당벌레 | 곤충 | 채집망 | 흔한 곤충, 작고 잡기 좋은 패턴 |
| 6 | 꿀벌 (또는 호랑나비) | 곤충 | 채집망 | 이동 패턴 다른 곤충 1종 추가 |

계절 따라 4번·6번은 유연하게 교체 가능. 핵심은 "식물 4 + 곤충 2"의 비율.

## 2-2. 미니게임 1: 식물 펼치기

v4·v5에서 정한 "펼치기" 메커닉 그대로. POC에서는 변주 없이 동일 메커닉 4종 적용.

### 진행 흐름

- 0~1초: 식물 실루엣 화면 중앙 등장 (회색 윤곽선만)

- 1~2초: 부위별 빛 점 4개 (꽃·잎·줄기·뿌리) 위치 표시

- 2~3초: 첫 번째 빛 점 깜빡임 시작

- 3~20초: 사용자가 깜빡이는 빛 점 차례로 터치 → 해당 부위가 "펼쳐지며" 컬러 일러스트로 변환

- 성공: 4부위 모두 펼치면 식물 완성 → 도감 등재 컷

- 실패: 잘못된 순서 터치 시 빛 점 다시 깜빡임 (페널티 없음, 다시 시도)

총 소요 시간: 약 30초. POC에서는 등급(C/B/A/S) 시스템 없음 — 성공/진행 중만 판정.

## 2-3. 미니게임 2: 곤충 채집망

v4의 곤충 "채집망" 메커닉을 단순화. POC 버전:

### 진행 흐름

- 0~1초: 곤충 스프라이트가 화면 가장자리에서 등장

- 1~15초: 곤충이 화면 안을 일정 패턴으로 이동

- 화면 하단에 채집망 아이콘. 드래그로 화면 내 이동 가능

- 채집망과 곤충 충돌 시 성공 → 도감 등재 컷

- 종별 이동 패턴: 무당벌레는 천천히 직선, 꿀벌은 곡선 + 가끔 정지

총 소요 시간: 약 15~30초. "채집"이 아닌 "잠시 관찰" 메타포 — 채집망에 들어온 곤충이 사라지지 않고 "잠시 머물다 다시 날아감". 도감엔 관찰 기록만.

## 2-4. 도감 — 1단만

| 항목 | POC 포함 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 일러스트 1장 | ✓ | 발견한 종의 단순 컬러 일러스트 |
| 한글 이름·학명 | ✓ | 기본 정보 |
| 분류 | ✓ | "식물" / "곤충" |
| 한 줄 설명 | ✓ | 1~2문장 — "우리 동네 어디서나 만나요" 정도 |
| 발견 일시·위치 | ✓ | 타임스탬프 + 시·구 단위 (개인정보 보호) |
| 서식지·생태 상세 | ✗ | 2단 콘텐츠 |
| 행동 영상·울음소리 | ✗ | 3단 콘텐츠 |
| 히든 팩트·SNS 카드 | ✗ | 4단 콘텐츠 |

## 2-5. 행성 — 최소 단위 동적

v6의 "동적 행성"을 극도로 단순화하되, 변화의 감각은 유지.

- 화면 하단 1/3 또는 별도 탭에 작은 원형 행성

- 초기: 회색 + 첫 안치 풀 1포기 (튜토리얼)

- 종을 안치할 때마다 그 종의 작은 스프라이트(16x16px)가 행성 표면에 영구 추가

- 위치: 사용자가 직접 터치한 자리에 안치

- 6종 모두 안치 시 행성이 "회색 → 옅은 녹색"으로 단 한 번 변화

- 회전·확대·꾸미기 기능 모두 없음 — "내가 모은 것이 행성에 쌓인다"는 감각만 검증

## 2-6. UI 화면 — 4개만

| # | 화면 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 지도 화면 | GPS 위치 + 주변 발견 가능 종 1개 표시 |
| 2 | 미니게임 화면 | 발견 시 자동 전환. 식물 또는 곤충 미니게임 |
| 3 | 도감 화면 | 발견한 종 리스트 + 상세 (1단) |
| 4 | 행성 화면 | 내 행성 보기 + 안치 |

화면 간 이동은 하단 4개 탭만. 설정·소셜·알림·튜토리얼 화면 모두 제외.

# 3. 2주 개발 일정

## 3-1. 일자별 산출물

| 일자 | 주요 산출물 | 검증 포인트 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 (월) | 프로젝트 셋업 (Unity 2D), GPS·Mapbox SDK 설치, 권한 안내 | 내 위치가 지도에 뜬다 |
| Day 2 (화) | 종 데이터 6개 JSON 작성, 지도 화면에 발견점 1개 표시 | 내 주변에 발견점이 보인다 |
| Day 3 (수) | 식물 펼치기 미니게임 구현 (4부위 터치 메커닉) | 미니게임이 시작·완료된다 |
| Day 4 (목) | 도감 화면 + 종 등재 로직 (PlayerPrefs 저장) | 미니게임 성공 시 도감에 등재된다 |
| Day 5 (금) | 곤충 채집망 미니게임 구현 + 종별 이동 패턴 2종 | 곤충 종은 다른 미니게임이 발동된다 |
| Day 6 (월) | 행성 화면 + 안치 인터랙션 + 스프라이트 표시 | 안치한 종이 행성에 보인다 |
| Day 7 (화) | 4화면 탭 이동 + 행성 변화 시각화 (6종 안치 시 컬러 변화) | 전체 플로우 한 사이클 완성 |
| Day 8 (수) | 버그 수정 + 일러스트 다듬기 + 1차 팀 내부 테스트 | 팀원 1명이 한 사이클 완주 |
| Day 9 (목) | 피드백 즉시 반영 + 2차 팀 내부 테스트 (전원) | 팀 전원 플레이 + 재미 측정 |
| Day 10 (금) | 최종 회고 + 검증 결과 정리 + 다음 단계 결정 | Go / No-Go 결정 |

## 3-2. 인력 배분

- 개발 1명 (풀스택, 풀타임): 모든 코드

- 기획 1명 (풀타임): 종 데이터 작성, 미니게임 밸런싱, 테스트 진행, 회고

- 아트 0.5~1명: 종 일러스트 6종 (간단 스타일) + UI 기본 + 행성 스프라이트

최소 2~3명 팀이 풀타임으로 붙어야 가능. 파트타임이면 일정 연장 필요.

## 3-3. 기술 스택 권장

| 영역 | 권장 도구 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 엔진 | Unity (2D) | 빠른 프로토타입, 모바일 빌드 익숙 |
| 지도 SDK | Mapbox Unity SDK 또는 Google Maps | GPS·지도 한 번에 |
| GPS | Unity Input.location | 내장 API로 충분 |
| 저장 | PlayerPrefs 또는 JSON 파일 | 서버 없음, 로컬만 |
| UI | Unity UGUI | 기본 도구로 충분 |
| 아트 | itch.io 무료 에셋 + 자체 일러스트 | 외주 안 함 |
| 사운드 | freesound.org 무료 효과음 2~3개 | 발견·안치 SE만 |
| 빌드 | Android APK 우선 (iOS는 부담 ↑) | 내부 테스트만 — 직배포 |

## 3-4. 일정상 "하지 않을 일"

- 코드 리팩토링 — 동작하면 OK

- 저장 시스템 정교화 — PlayerPrefs로 충분

- UI 다듬기 — 기본 폰트·기본 컬러로

- 애니메이션 트랜지션 — 즉시 전환

- 에러 처리 — 콘솔 로그로만

- iOS 빌드 — Android만

- 다국어 — 한국어만

# 4. 6종 상세 데이터 (개발 직접 입력용)

실제 구현용 JSON 데이터. 일러스트는 외주 없이 무료 에셋 + 팀원 스케치.

### 종 1: 민들레

{

"species_id": "dandelion",

"display_name": "민들레",

"scientific_name": "Taraxacum platycarpum",

"category": "plant",

"description": "노란 꽃이 피고 솜털 씨앗이 바람에 날아갑니다. 어디서나 만날 수 있어요.",

"minigame": "plant_unfold",

"parts": ["꽃", "잎", "줄기", "뿌리"],

"sprite": "dandelion_16x16.png"

}

### 종 2: 강아지풀

{

"species_id": "foxtail_grass",

"display_name": "강아지풀",

"scientific_name": "Setaria viridis",

"category": "plant",

"description": "강아지 꼬리처럼 생긴 이삭이 특징입니다. 인도 가장자리에서 흔히 봅니다.",

"minigame": "plant_unfold",

"parts": ["이삭", "잎", "줄기", "뿌리"],

"sprite": "foxtail_16x16.png"

}

### 종 3: 토끼풀

{

"species_id": "white_clover",

"display_name": "토끼풀",

"scientific_name": "Trifolium repens",

"category": "plant",

"description": "세 잎이 모인 잎 모양. 가끔 네 잎짜리도 발견됩니다.",

"minigame": "plant_unfold",

"parts": ["꽃", "잎", "줄기", "뿌리"],

"sprite": "clover_16x16.png"

}

### 종 4: 벚꽃 (또는 단풍잎)

{

"species_id": "cherry_blossom",

"display_name": "벚꽃",

"scientific_name": "Prunus yedoensis",

"category": "plant",

"description": "봄 한때만 피는 분홍 꽃. 짧지만 인상적인 만남입니다.",

"minigame": "plant_unfold",

"parts": ["꽃", "잎", "가지", "뿌리"],

"sprite": "cherry_16x16.png"

}

### 종 5: 무당벌레

{

"species_id": "ladybug",

"display_name": "무당벌레",

"scientific_name": "Harmonia axyridis",

"category": "insect",

"description": "빨간 등딱지에 검은 점이 매력. 진딧물을 먹는 농부의 친구입니다.",

"minigame": "insect_net",

"movement": "slow_linear",

"speed": 50,

"sprite": "ladybug_16x16.png"

}

### 종 6: 꿀벌

{

"species_id": "honeybee",

"display_name": "꿀벌",

"scientific_name": "Apis mellifera",

"category": "insect",

"description": "꽃을 옮겨다니며 꿀을 모읍니다. 식물 수정의 중요한 일꾼.",

"minigame": "insect_net",

"movement": "curved_with_pause",

"speed": 80,

"sprite": "bee_16x16.png"

}

# 5. 검증 — 어떻게 "재미있는가"를 판단하나

## 5-1. 측정 대상 — 객관 + 주관

| 측정 종류 | 지표 | 수집 방법 |
| --- | --- | --- |
| 객관 (행동) | 한 세션에 평균 몇 종 발견? | 로그 |
| 객관 (행동) | 안치까지 완주율 % | 로그 |
| 객관 (행동) | 재방문률 (Day 9 → Day 10) | 로그 |
| 객관 (행동) | 미니게임 평균 완료 시간 | 로그 |
| 주관 (느낌) | "한 번 더 하고 싶다" 비율 | 테스터 설문 5점 척도 |
| 주관 (느낌) | "가장 재미있었던 순간" 텍스트 | 테스터 자유 답변 |
| 주관 (느낌) | "지루했던 순간" 텍스트 | 테스터 자유 답변 |
| 주관 (느낌) | "빠진 게 있다면" 자유 답변 | 테스터 자유 답변 |

## 5-2. 테스트 진행 — Day 8~10

### Day 8: 1차 테스트 (1명)

- 기획자가 직접 야외 산책하며 6종 모두 발견 시도

- 즉시 발견되는 명백한 버그·UX 문제 수집

- Day 9 시작 전 핫픽스 진행

### Day 9: 2차 테스트 (팀 전원)

- 팀원 각자 자기 동네에서 30분 산책 + 플레이

- 실제 6종을 모두 발견하지 못해도 OK — 일부만으로도 검증 가능

- 저녁 30분 그룹 디브리프 — 위 8개 지표 모두 수집

### Day 10: 최종 회고 + Go/No-Go

- 오전: 데이터 정리 (객관 + 주관)

- 오후: 팀 전체 회의 — "재미있었나?" 합의 도출

- 결정: Go (정식 개발 진행), No-Go (피벗 필요), Iterate (POC 1주 더)

## 5-3. "재미있다"의 기준선

이건 주관적이지만, 다음을 충족해야 "재미있다"고 봅니다:

- 팀원 70% 이상이 "한 번 더 하고 싶다"에 4점 이상 (5점 척도)

- 팀원 50% 이상이 자발적으로 "X 기능이 있으면 더 좋겠다" 제안 (= 게임에 몰입했다는 증거)

- "빈손으로 돌아온 산책"이 0건 (모두 최소 1종은 발견)

- "지루했던 순간" 답변이 메커닉 자체보다 "종 종류가 적다"에 몰림 (= 스코프 문제, 메커닉 OK)

## 5-4. "재미없다"의 신호

- 팀원이 "왜 안치를 해야 하지?" 질문 (= 행성의 의미가 안 전달)

- "미니게임이 너무 단순" 50% 이상 (= 본격 개발 시 미니게임 강화 우선)

- "산책 안 하고 싶다" 답변 (= 코어 가설 자체가 틀림)

이 신호들이 보이면 POC 1주 연장 + 메커닉 수정 또는 피벗 고려.

# 6. POC 이후 — 다음 단계 로드맵

## 6-1. Go 시나리오

POC 결과가 "재미있다"고 검증되면 정식 개발로 전환. 다음 4주 마일스톤:

| 주차 | 추가 사항 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| Week 3~4 | + 종 9종 (총 15종) + 시그니처 게임 1~2종 | 다양성이 재미에 영향 주는지 |
| Week 5~6 | + 환경 자원 시스템 (5종) | 걸음 자체의 보상 안정성 |
| Week 7~8 | + 도감 2단 해금 + 어드밴티지 | 장기 플레이 동기 |

## 6-2. No-Go / Pivot 시나리오

코어가 재미없다고 판명되면:

- "산책 자체가 부담" → 위치기반 폐기, 카메라 기반 "내 주변 자연 사진"으로 피벗 고려

- "미니게임이 단조" → 미니게임 자체를 코어로 (산책 게임이 아닌 미니게임 컬렉션)

- "행성 안치의 의미 없음" → 도감만 남기고 행성 폐기, 정통 도감 앱으로 피벗

## 6-3. Iterate 시나리오

"방향은 맞지만 다듬어야 함" → POC 1주 추가. 다음 중 1~2개 정밀화:

- 미니게임 더 만족스러운 피드백 (햅틱·사운드·이펙트)

- 발견의 "우연성" 증가 (예측 가능하면 재미 ↓)

- 도감 등재 컷의 감정적 임팩트 강화

- 행성 변화의 가시성 강화

## 6-4. 한 줄 결론

"2주 후, 우리는 이 게임을 만들지 말지 결정한다. 1년 뒤가 아닌, 2주 뒤에."